# PROPOSTA COMERCIAL: EXECUÇÃO DE CASCATA

Empresa: ECO STONE BRASIL

Cliente: Luis Fernando

Local da Obra: Goiânia - GO

Data: 14 de Julho de 2026

Proposta Nº: 0001/2026

## 1. Objetivo e Entendimento do Projeto

A ECO STONE BRASIL apresenta esta proposta técnico-comercial para a implantação de uma cascata decorativa e funcional integrada à piscina já existente em sua residência. Nosso foco é entregar uma estética impecável — que valorize a área de lazer e crie uma atmosfera de relaxamento com o som da água — sem comprometer a impermeabilização ou a integridade estrutural da piscina atual.

## 2. Diferenciais ECO STONE BRASIL

- Intervenção Limpa e Segura: Metodologia de trabalho adaptada para estruturas já prontas, minimizando o impacto na rotina da casa e evitando quebras desnecessárias de revestimento.

- Estética Exclusiva: Modelagem artística feita no local, garantindo um design único e perfeitamente integrado ao paisagismo.

- Eficiência Hidráulica: Dimensionamento ideal do fluxo de água, garantindo uma queda bem desenhada, sem respingos excessivos para fora da área da piscina e com baixo consumo energético.

## 3. Escopo Técnico e Etapas de Execução

### Fase 1: Vistoria Técnica e Proteção da Área

- Proteção do espelho d'água, bordas e revestimentos existentes no entorno do local de instalação.

- Mapeamento estrutural da borda/alvenaria para ancoragem segura da nova estrutura.

### Fase 2: Adequação Hidráulica e Eletromecânica

- Opção A (Integração): Conexão à casa de máquinas existente através de derivação na tubulação de retorno, com instalação de registro independente para controle de fluxo.

- Opção B (Sistema Independente - Recomendado): Instalação de motobomba exclusiva, com captação e acionamento independentes da filtragem da piscina.

### Fase 3: Estruturação e Impermeabilização

- Armação da estrutura base utilizando ferragem ancorada na alvenaria externa.

- Impermeabilização de alta performance em toda a calha de transbordo e área de contato, com garantia integral contra infiltrações.

### Fase 4: Modelagem e Acabamento (Padrão ECO STONE)

- Escultura e modelagem da rocha artificial utilizando material básico para cascata (concreto armado composto por areia, cimento e ferro).

- Instalação de lâmina/bico de transbordo oculto.

- Acabamento final com textura e pintura artística (tinta especial) para conferir aspecto realista de rocha natural.

### Fase 5: Testes, Limpeza e Entrega Técnica

- Limpeza pós-obra da área de lazer.

- Teste de vazão, regulagem do fluxo da lâmina d'água e entrega do sistema funcionando.

## 4. Investimento

| Item | Descrição | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Mão de obra: Estruturação, armação, modelagem artística, impermeabilização e pintura. | R$ 18.000,00 |
| 02 | Previsão de material: Areia, cimento, ferro, tinta, aditivos e impermeabilizantes. (Aquisição por conta do cliente) | R$ 5.000,00 |
| 03 | Transporte e acomodação: Logística e estadia da equipe técnica responsável. | Incluso |
| Previsão de Investimento Total da Obra |  | R$ 23.000,00 |

Nota: O valor a ser contratado diretamente junto à ECO STONE BRASIL é de R$ 18.000,00, referente aos itens 01 e 03.

## 5. Condições de Pagamento (Referente ao Item 01)

O valor de R$ 18.000,00 referente ao fornecimento da mão de obra especializada, logística e estadia da ECO STONE BRASIL será parcelado da seguinte forma:

- 1ª Parcela (50% - R$ 9.000,00): Paga no ato de aprovação e aceite desta proposta (Entrada).

- 2ª Parcela (30% - R$ 5.400,00): Paga após a conclusão da etapa de impermeabilização das pedras/rochas esculpidas.

- 3ª Parcela (20% - R$ 3.600,00): Paga na finalização dos testes técnicos e assinatura do Termo de Entrega da obra.

## 6. Prazos e Garantias

- Prazo de Execução: 10 dias a partir da chegada dos materiais e liberação da área.

- Garantia Estrutural e de Impermeabilização: 5 anos contra defeitos na estrutura executada pela ECO STONE BRASIL.

## 7. Aprovação e De acordo

Declaramos estar de acordo com as especificações técnicas, escopo de trabalho e valores constantes nesta proposta.

Goiânia - GO, 14 de Julho de 2026.

| ECO STONE BRASIL Responsável Técnico / Comercial |  | Luis Fernando Contratante |
| --- | --- | --- |