Empresa: ECO STONE BRASIL

Cliente: {clienteNome}

Local da Obra: {clienteEndereco}

Data: {dataProposta}

Proposta Nº: {propostaNumero}

## 1. Objetivo e Entendimento do Projeto

A ECO STONE BRASIL apresenta esta proposta técnico-comercial para a implantação de uma cascata decorativa e de pedras esculpidas integradas à piscina já existente em sua residência. Nosso foco é entregar uma estética impecável — que valorize a área de lazer e crie uma atmosfera de relaxamento com o som da água — sem comprometer a impermeabilização ou a integridade estrutural da piscina atual.

## 2. Diferenciais ECO STONE BRASIL

- Intervenção Limpa e Segura: Metodologia de trabalho adaptada para estruturas já prontas, minimizando o impacto na rotina da casa e evitando quebras desnecessárias de revestimento.

- Estética Exclusiva: Modelagem artística artesanal feita no local, garantindo um design único e perfeitamente integrado ao paisagismo.

- Eficiência Hidráulica: Dimensionamento ideal do fluxo de água, garantindo uma queda bem desenhada, sem respingos excessivos para fora da área da piscina e com baixo consumo energético.

## 3. Escopo Técnico e Etapas de Execução

### Fase 1: Vistoria Técnica e Proteção da Área

- Proteção do espelho d'água, bordas e revestimentos existentes no entorno do local de instalação.

- Mapeamento estrutural da borda/alvenaria para ancoragem segura da nova estrutura.

### Fase 2: Adequação Hidráulica e Eletromecânica

- Conexão à casa de máquinas existente através de derivação na tubulação de retorno, com instalação de registro independente para controle de fluxo.

- (Recomendado) Instalação de motobomba exclusiva, com captação e acionamento independentes da filtragem da piscina.

### Fase 3: Estruturação e Impermeabilização

- Armação da estrutura base utilizando ferragem ancorada na alvenaria externa.

- Impermeabilização de alta performance em toda a calha de transbordo e área de contato, com garantia integral contra infiltrações.

### Fase 4: Modelagem e Acabamento (Padrão ECO STONE)

- Item 1 (Cascata): Escultura e modelagem de rocha artificial com dimensões de 4,00m x 1,50m e 1,60m de altura, totalizando 9 m².

- Itens 3 e 4 (Amontoado de Pedras): Escultura e modelagem de rochas decorativas com dimensões de 2,00m x 1,50m e 1,00m de altura, totalizando 6 m².

- Estruturação executada utilizando concreto armado composto por areia, cimento e ferro (fornecidos pela ECO STONE BRASIL).

- Instalação de lâmina/bico de transbordo oculto.

- Acabamento final com textura e pintura artística (tinta especial) para conferir aspecto realista de rocha natural.

### Fase 5: Testes, Limpeza e Entrega Técnica

- Limpeza pós-obra detalhada da área de lazer e testes hidráulicos de vazão para entrega oficial do sistema funcionando perfeitamente.

## 4. Investimento

| Item | Descrição | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Mão de obra (Cascata 9 m²): Estruturação, armação, modelagem artística, impermeabilização e pintura (R$ 1.500,00/m²). Dimensionamento: 4,00m x 1,50m x 1,60m (altura). | R$ {valorCascata} |
| 02 | Mão de obra (Amontoado de Pedras 6 m²): Estruturação, armação, modelagem artística, impermeabilização e pintura das rochas decorativas. Dimensionamento: 2,00m x 1,50m x 1,00m (altura). | R$ {valorPedras} |
| 03 | Materiais de Construção: Fornecimento completo de areia, cimento, ferro, tintas especiais, aditivos de alta performance e impermeabilizantes. (Incluso no escopo da contratada) | R$ {valorMateriais} |
| 04 | Transporte e Acomodação: Logística de frete, deslocamento da equipe técnica e hospedagem inclusos na proposta. | Incluso |
| Investimento Total da Obra (Chave na Mão) |  | R$ {valorTotal} |

## 5. Condições de Pagamento

O valor contratual de R$ {valorTotal} referente ao fornecimento da mão de obra, materiais, logística e estadia da ECO STONE BRASIL será parcelado da seguinte forma:

- 1ª Parcela (50% - R$ {valorEntrada}): Paga como sinal de Entrada, no ato de aprovação e assinatura desta proposta.

- 2ª Parcela (30% - R$ {valorIntermediaria}): Paga imediatamente após a conclusão da impermeabilização das pedras e rochas esculpidas.

- 3ª Parcela (20% - R$ {valorFinal}): Paga na finalização dos testes técnicos e assinatura do Termo de Entrega da obra.

## 6. Prazos e Garantias

- Prazo de Execução: 10 dias a partir da chegada de todos os materiais na obra e liberação da área para o início dos trabalhos.

- Garantia: 5 anos contra falhas ou vazamentos na estrutura e impermeabilização realizadas pela ECO STONE BRASIL.

## 7. Aprovação e De acordo

Declaramos estar de acordo com as especificações técnicas, escopo de trabalho e valores constantes nesta proposta.

{clienteEndereco}, {dataProposta}.

| ECO STONE BRASIL Responsável Técnico / Comercial |  | {clienteNome} Contratante |
| --- | --- | --- |